VERBALE DI SOPRALLUOGO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Modulo ufficiale per i sopralluoghi del CSE/CSP ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 81/2008

Portale Italia Edilizia ¦ Modulistica Tecnico-Operativa Professionale Modello editabile e conforme alla normativa vigente. Personalizzare i campi tra parentesi quadre o compilare le tabelle operative.

CANTIERE: [Inserire Indirizzo / Oggetto dei Lavori]
SOPRALLUOGO N°: ____/2026   |   DATA: ____/____/2026   |   ORA INIZIO/FINE: ____:____ - ____:____
CSE PRESETNE: Ing./Arch./Geom. [Nome Cognome]
PRESENTI IN CANTIERE: [Rappresentante Impresa / RLS / Lavoratori autonim presenti]

1. Risultanze del Sopralluogo e Verifiche Operative

| Area / Attività Verificata | Prescrizioni / Inadempienze Rilevate | Azione Correttiva / Termine |
| --- | --- | --- |
| Recinzioni, Accessi e Segnaletica | Segnaletica di sicurezza parzialmente divelta all'ingresso principale. | Ripristino immediato a cura del Capocantiere. |
| Protezioni Collettive (Ponteggi/Parapetti) | Verificare la chiusura dei varchi ai piani intermedi e ancoraggi. | Entro ore 12:00 del giorno stesso. |
| Uso dei DPI da parte dei Lavoratori | Mancato utilizzo dei caschi da parte dell'operatore alla betoniera. | Richiamo formale al datore di lavoro. |
| Impianto Elettrico di Cantiere | Quadro di cantiere chiuso e conforme. Cavi protetti dai passaggi carrai. | Conforme. |
| Documentazione di Cantiere | Verifica presenza tesserini di riconoscimento dei lavoratori esecutori. | Tutti i lavoratori dotati di tesserino. |

2. Note del CSE e Disposizioni Esecutive

Si dispone che l'Impresa Esecutrice adegui le non conformità rilevate entro i termini indicati. In caso di inosservanza si applicheranno le sanzioni e le sospensioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08.

Firme dei presenti per presa visione ed accettazione:

| Il Coordinatore della Sicurezza (CSE): __________________________________ | Il Direttore Tecnico / Capocantiere: __________________________________ |
| --- | --- |
| L'Impresa Esecutrice (Datore di Lavoro): __________________________________ | Rappresentante dei Lavoratori (RLS): __________________________________ |