STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) E CONTO FINALE
Prospetto contabile e registro delle contabilità dei lavori per la Direzione Lavori
	Portale Italia Edilizia  |  Modulistica Tecnico-Operativa Professionale
Modello editabile e conforme alla normativa vigente. Personalizzare i campi tra parentesi quadre o compilare le tabelle operative.



PROSPETTO CONTABILE S.A.L. N° ____ AL ____/____/2026
	Cod. Articolo
	Descrizione Lavorazioni ed Opere Eseguite
	Q.tà Contr.
	Q.tà Eseg.
	Prezzo Unit.
	Importo Totale (€)

	1.01
	Scavo di sbancamento e preparazione cantiere
	m³ 150
	m³ 150
	€ 18,00
	€ 2.700,00

	1.02
	Getto di calcestruzzo per fondazioni e magroni
	m³ 45
	m³ 45
	€ 140,00
	€ 6.300,00

	2.01
	Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato
	m² 220
	m² 180
	€ 65,00
	€ 11.700,00

	3.05
	Tramezzature interne e isolamento acustico
	m² 180
	m² 90
	€ 42,00
	€ 3.780,00

	4.02
	Intonaco civile per interni applicato a macchina
	m² 400
	m² 200
	€ 22,00
	€ 4.400,00



Quadro Riassuntivo Contabile e Certificato di Pagamento
	Voce di Spesa e Contabilità
	Importo In Euro (€)

	Totale Lavori Eseguiti a tutto il presente S.A.L.
	€ 28.880,00

	Ritenuta di garanzia e infortuni (0,50%)
	- € 144,40

	Detrazione Acconti erogati nei S.A.L. precedenti
	- € 15.000,00

	IMPORTO NETTO DA PAGARE ALL'IMPRESA (IVA esclusa)
	€ 13.735,60

	IVA di Legge (10% / 22%)
	€ 1.373,56

	TOTALE CERTIFICATO DI PAGAMENTO COMPLESSIVO
	€ 15.109,16



Si emette il presente Certificato di Pagamento per gli importi sopra stabiliti a favore dell'Impresa esecutrice.

Il Direttore dei Lavori: _______________________      Per Ricevuta l'Impresa: _______________________




