STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) E CONTO FINALE

Prospetto contabile e registro delle contabilità dei lavori per la Direzione Lavori

Portale Italia Edilizia ¦ Modulistica Tecnico-Operativa Professionale Modello editabile e conforme alla normativa vigente. Personalizzare i campi tra parentesi quadre o compilare le tabelle operative.

PROSPETTO CONTABILE S.A.L. N° ____ AL ____/____/2026

| Cod. Articolo | Descrizione Lavorazioni ed Opere Eseguite | Q.tà Contr. | Q.tà Eseg. | Prezzo Unit. | Importo Totale (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Scavo di sbancamento e preparazione cantiere | m³ 150 | m³ 150 | € 18,00 | € 2.700,00 |
| 1.02 | Getto di calcestruzzo per fondazioni e magroni | m³ 45 | m³ 45 | € 140,00 | € 6.300,00 |
| 2.01 | Muratura portante in blocchi di laterizio alveolato | m² 220 | m² 180 | € 65,00 | € 11.700,00 |
| 3.05 | Tramezzature interne e isolamento acustico | m² 180 | m² 90 | € 42,00 | € 3.780,00 |
| 4.02 | Intonaco civile per interni applicato a macchina | m² 400 | m² 200 | € 22,00 | € 4.400,00 |

Quadro Riassuntivo Contabile e Certificato di Pagamento

| Voce di Spesa e Contabilità | Importo In Euro (€) |
| --- | --- |
| Totale Lavori Eseguiti a tutto il presente S.A.L. | € 28.880,00 |
| Ritenuta di garanzia e infortuni (0,50%) | - € 144,40 |
| Detrazione Acconti erogati nei S.A.L. precedenti | - € 15.000,00 |
| IMPORTO NETTO DA PAGARE ALL'IMPRESA (IVA esclusa) | € 13.735,60 |
| IVA di Legge (10% / 22%) | € 1.373,56 |
| TOTALE CERTIFICATO DI PAGAMENTO COMPLESSIVO | € 15.109,16 |

Si emette il presente Certificato di Pagamento per gli importi sopra stabiliti a favore dell'Impresa esecutrice.

Il Direttore dei Lavori: _______________________      Per Ricevuta l'Impresa: _______________________